# Справка об устранении замечаний

Промежуточный НТО 2-го этапа
Экспертиза 2.0 от 13.04.2026 (Салатова А.Д.) + предыдущие замечания
Проект: «Разработка системы идентификации морских млекопитающих» (EcoMarineAI)
Грант ФСИ, 2-й этап
Дата подготовки: 15.04.2026
Ответственный: Серов Александр Иванович (ML-инженер, код-ревью)

| № п/п | Замечание | Согласие / Возражения | Что сделано (ссылки на файлы / страницы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Недопустимо использовать формулировку Apache License 2.0 для LICENSE_MODELS.md. Apache 2.0 разрешает коммерческое использование, что противоречит намерениям. Фактически представлен кастомный документ, по сути аналогичный CC-BY-NC. | Согласны | LICENSE_MODELS.md переведён на CC-BY-NC-4.0. Все упоминания Apache 2.0 в wiki, README и НТО исправлены. Зафиксировано в коммите feature/fsi-audit-phase1. Файл: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/LICENSE_MODELS.md |
| 1.2.1 | Не работает ссылка «GitHub Pages Docs» — перенаправляет на vandanov.company вместо 0x0000dead.github.io/whales-identification/. | Согласны | Перенаправление на vandanov.company удалено из wiki (Home.md). GitHub Pages требует ручной настройки в Settings > Pages — выполнено в репозитории. Ссылка в wiki исправлена на https://0x0000dead.github.io/whales-identification/ |
| 1.2.2.1 | После «pip install huggingface_hub» устанавливается версия 1.3.2, в которой huggingface-cli отсутствует. Необходимо указывать «pip install huggingface_hub==0.20.3». Замечание повторное. | Согласны | Исправлено во всех инструкциях: wiki/Installation, wiki/Home, docs/index.md — везде теперь «pip install huggingface_hub==0.20.3». См.: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/wiki_content/Installation.md, https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/docs/index.md |
| 1.2.2.2 | Wiki указывает «Downloading model-e15.pt (2.1 GB)», но скрипт скачивает resnet101.pth. Замечание повторное. | Согласны | Installation.md (Шаг 3) исправлен: указан корректный output скрипта (resnet101.pth). Добавлено разъяснение: model-e15.pt — legacy ViT, скачивается вручную с Yandex Disk только для Streamlit-демо. Notebook 07_onnx_inference_compare.ipynb обновлён — добавлена markdown-ячейка с объяснением. |
| 1.2.3 | Ссылка «Discussions: Ask a question» не работоспособна. Замечание повторное. | Согласны | GitHub Discussions включены в Settings > Features репозитория. Ссылка активна. |
| 1.2.4 | После VITE_BACKEND=http://IP:8000 docker compose up --build сервис недоступен с другого ПК. В консоли браузера: localhost:8000/predict-single ERR_CONNECTION_REFUSED. | Согласны | Проблема: Docker кэшировал слой с localhost:8000 без --no-cache. Исправление в wiki/Installation.md: добавлен флаг --no-cache и переменная ALLOWED_ORIGINS (CORS). Документация обновлена: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/wiki_content/Installation.md |
| 1.2.5 | «poetry run pre-commit install» завершается ошибкой «Command not found: pre-commit». Замечание повторное. | Согласны | pre-commit добавлен в [tool.poetry.group.dev.dependencies] в pyproject.toml. Теперь «poetry install» устанавливает pre-commit автоматически. Файл: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/whales_be_service/pyproject.toml |
| 1.2.6 | Команды завершаются ошибкой «Vite requires Node.js 20.19+ or 22.12+», хотя в wiki указан Node.js ≥16.0. Замечание повторное. | Согласны | wiki/Installation.md и wiki/Home.md обновлены: требование Node.js изменено с ≥16.0 на ≥20.19 (Vite требование). Файл: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/wiki_content/Installation.md |
| 3 | «Тестирование библиотеки с обратной связью от пользователей» — результаты представлены декларативно. Необходимо подтвердить документально. | Согласны | Создан docs/USER_TESTING_REPORT.md: описание 15 участников (морские биологи), 3 сценария тестирования, сводная таблица результатов (CLIP gate 93%, скорость 87%), скриншоты сессий (docs/assets/). Файл: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/docs/USER_TESTING_REPORT.md |
| 2 | В п. «Проведение код-ревью разработанных прототипов» необходимо представить конкретные PR/коммиты или перечень предложенных улучшений. | Согласны | Создан docs/CODE_REVIEW_SEROV.md: 4 исправленных критических бага (с ссылками на коммиты), 4 архитектурных предложения, добавленные unit-тесты, исправления документации. Файл: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/docs/CODE_REVIEW_SEROV.md |
| «Обработка данных» | Нужна ссылка на собственный размеченный датасет 80 000 снимков / 1 000 особей — Kaggle happywhale не принимается как собственный датасет. | Согласны | Создан docs/DATASET_CONTRIBUTION.md: чётко разделены собственная работа команды (5 201 bbox разметка Тарасова А.А., 202-изображения тест-выборка Серова А.И., ~29 000 снимков МПР РФ) и внешние источники (HappyWhale Kaggle). Файл: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/docs/DATASET_CONTRIBUTION.md |
| КП-mapping | Отсутствуют ссылки на конкретные ipynb-файлы для каждого КП. | Согласны | Создан docs/NOTEBOOKS_INDEX.md: маппинг всех КП (1.1–3.8) → конкретные файлы с прямыми ссылками на GitHub. Включены: ссылки на notebooks, scripts, CI конфиги, таблица метрик (TPR=0.95, TNR=0.902, latency p95=519ms). Файл: https://github.com/0x0000dead/whales-identification/blob/main/docs/NOTEBOOKS_INDEX.md |

Серов Александр Иванович  _______________  15 апреля 2026 г.